Dokument projektowy – System automatycznego układania planu zajęć
1. Temat realizowanego projektu

Tytuł projektu:
System automatycznego układania planu zajęć studenta na podstawie dostępnych bloków zajęciowych.

Opis skrócony:
Aplikacja umożliwia automatyczne generowanie optymalnego planu zajęć studenta po pobraniu danych o dostępnych kursach i blokach czasowych z systemu uczelni. Celem projektu jest usprawnienie procesu planowania i eliminacja konfliktów między zajęciami.

2. Zakres projektu

Projekt obejmuje stworzenie aplikacji webowej, która:

Automatycznie pobiera dane o zajęciach (nazwa przedmiotu, prowadzący, godziny, sala, grupa) z portalu uczelni.

Analizuje możliwe kombinacje zajęć, eliminując konflikty czasowe.

Umożliwia studentowi określenie preferencji (np. wolne piątki, konkretne grupy).

Generuje i prezentuje optymalny plan zajęć w czytelnej formie graficznej.

Umożliwia eksport lub zapis planu (np. do pliku .ics lub .pdf).

3. WBS (Work Breakdown Structure)
Poziom	Zadanie główne	Podzadania
1	Czytanie danych	1.1. Logowanie do systemu uczelni
1.2. Pobieranie listy zajęć
1.3. Parsowanie danych
1.4. Walidacja danych
2	Układanie planu	2.1. Analiza możliwych bloków
2.2. Sprawdzanie konfliktów czasowych
2.3. Generowanie kombinacji
2.4. Wybór optymalnego planu (wg preferencji użytkownika)
3	GUI (Interfejs użytkownika)	3.1. Projekt widoków
3.2. Wizualizacja planu
3.3. Konfiguracja preferencji
3.4. Eksport / zapis planu
4	Integracja	4.1. Połączenie części backendowej z frontendem
4.2. Testy integracyjne
4.3. Optymalizacja wydajności